Module 306 : Réaliser un projet informatique

Business case 📝

Business case : Exploration sécurisée de galeries spéléologiques

Réalisé par :

Bardy Maxime

Kolly Romain

Lefort Julie

Hohl Cyril

Table des matières

1.	Contexte du projet	2

2.	Problématique / Opportunité	2

3.	Objectifs du projet	2

4.	Bénéfices attendus	2

5.	Analyse SWOT	2

6.	Parties prenantes	2

7.	Risques principaux	2

8.	Budget estimé	2

9.	Critères de succès	3

10.	Décision GO / NOGO	3

# Contexte du projet

Lors de certaines explorations spéléologiques, les premières galeries peuvent être instables, partiellement inondées ou difficilement accessibles (boyaux étroits, zones glissantes, risques d’effondrement).
Pour remédier à ces dangers, le projet vise à développer un robot léger capable d’explorer les galeries avant l’intervention des spéléologues. Ce robot permettra d’observer l’environnement, de détecter les situations dangereuses et de transmettre des informations utiles, évitant ainsi de mettre l’équipe en risque immédiat.

# Problématique / Opportunité

Les explorations spéléologiques impliquent des risques importants, surtout dans les premières sections des galeries où l’instabilité du terrain est fréquente.
Le besoin est donc d’effectuer une pré-exploration sans risque humain.
Le projet répond à l'opportunité d'améliorer la sécurité des équipes en déployant un rover téléopéré capable d’analyser l’environnement, de détecter des dangers et d’envoyer un retour vidéo en direct pour guider les décisions avant engagement humain.

# Objectifs du projet

- Développer un pilotage 100 % fonctionnel via manette Xbox avant la fin du module.

- Intégrer un flux vidéo opérationnel avec une latence acceptable.

- Installer et contrôler un éclairage puissant utilisable dans un environnement totalement sombre.

- Collecter et afficher les mesures de température, humidité et pente du sol en temps réel.

- Générer automatiquement un mini-rapport de mission (données + clip vidéo).

- Assurer une stabilité de connexion.

- Permettre à un utilisateur novice de piloter le robot en moins de 5 minutes.

# Bénéfices attendus

- Réduction des risques pour les spéléologues.

- Préparation plus efficace grâce à une vision en temps réel.

- Gain de temps dans l'analyse initiale de la galerie.

- Documentation systématique du terrain traversé.

- Amélioration de la prise de décision (avancer / sécuriser / renoncer).

- Diminution des coûts liés à des interventions hasardeuses.

# Analyse SWOT

| Forces - Robot léger, robuste et transportable. - Pilotage intuitif via manette Xbox. - Capteurs essentiels intégrés. - Possibilité de progresser dans des espaces très étroits. | Faiblesses - Autonomie électrique limitée. - Transmission radio incertaine selon la géologie de la grotte. - Capteurs simplifiés → précision limitée. |
| --- | --- |
| Opportunités - Amélioration importante de la sécurité des explorations. - Potentiel d'utilisation dans le secours ou la recherche. - Base technologique réutilisable pour d’autres missions. | Menaces - Conditions extrêmes pouvant endommager l’équipement (humidité, chocs). - Perte complète de signal en profondeur. - Dépendance à la qualité des composants Phidgets. |

# Parties prenantes

Équipe projet :

- Bardy Maxime – Product Master

- Lefort Julie – Scrum Master

- Kolly Romain – Développeur

- Hohl Cyril – Développeur

Utilisateurs finaux : Spéléologues et équipes d’exploration.

Client / Encadrants : Professeurs responsables du module.

Fournisseurs : Phidgets, capteurs divers, caméra, LED haute intensité.

# Risques principaux

| ID | Risque | Probabilité | Impact | Criticité | Plan d’atténuation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Retard dans la livraison du prototype | Moyenne | Élevé | Élevée | Ajouter marges + suivi SCRUM serré |
| R2 | Absence d’un membre clé | Faible | Moyen | Moyen | Documentation partagée, redondance des tâches |
| R3 | Problème matériel (caméra, capteur) | Élevée | Moyen | Élevée | Tests anticipés, matériel alternatif si possible |
| R4 | Mauvaise compréhension du besoin | Moyenne | Élevé | Élevée | Revues régulières avec PO / enseignant |
| R5 | Difficulté à tenir les sprints | Moyenne | Moyen | Moyen | Reprioriser, réduire scope si nécessaire |
| R6 | Perte de données | Faible | Élevé | Moyen | Git + sauvegardes cloud |
| R7 | Vidéo trop instable pour usage réel | Moyenne | Élevé | Élevée | Réduire résolution, optimiser compression |
| R8 | Capteurs imprécis | Moyenne | Moyen | Moyen | Calibration et filtrage |

# Budget estimé

Temps de travail : 4* 50-60 heures (développement, tests, documentation). Environ 200 heures de travail.

200 heures * 100.- = environ 20'000.-

Matériel :

- Rover Phidgets : 100.-

- Caméra + éclairage LED : 40 + 10 = 50.-

- Capteurs (température, humidité, accéléromètre) : 20 + 20= 40.-

- Accessoires (batteries, câblage…) environ 200.-

100 + 50 + 40 + 200 = 390.-

Estimation du coût total : 20'000 + 390= 20'390.-

# Critères de succès

- Rover fonctionnel capable d'explorer au moins 70 m.

- 95 % de connexion radio stable sur la distance parcourue.

- Détection de ≥ 80 % des zones à risque évidentes.

- Retour vidéo opérationnel et exploitable.

- Rapport automatique généré à la fin de la mission.

- Test utilisateur : pilotage compris en moins de 5 minutes.

- Validation par le client.

# Décision GO / NOGO

Conclus avec une recommandation : le projet doit-il être lancé ? Justifie la décision avec les éléments précédents.