Module 306 : Réaliser un projet informatique

Cahier des charges 📋

Rapport SCRUM : Exploration sécurisée de galeries spéléologiques

Réalisé par :

Bardy Maxime

Kolly Romain

Lefort Julie

Hohl Cyril

Table des matières

1.	Daily SCRUM	3

Scrum 09.12.25	3

# Daily SCRUM

## 09.12.25

Ce qui a été fait :

Romain : connecter le robot à l’ordinateur, créer le wifi du robot et se connecter à un autre wifi avec le robot

Cyril : finalisation du planning et répartition des tâches

Maxime : fais la définition des tâches dans le kanban, création de l’architecture du code dans GitHub

Julie : correction du diagramme Use Case en fonction des demandes de correction du prof

Ce qui va être fait :

Romain & Cyril : finir la connexion du robot

Maxime : connecter la manette, créer les branches GitHub pour le projet

Julie : connecter la manette, documentation

Blocages reportés :

Aucun blocage reporté pour l’instant

## 15.12.25

Ce qui a été fait :

Romain : presque terminé la connexion au rover

Cyril : implémentation du model rover

Maxime & Julie : connexion de la manette, définition des librairies

Ce qui va être fait :

Romain : finir l’implémentation de la connexion au rover, implémenter la gestion de la vitesse

Cyril : finir le model Rover, implémenter les déplacements

Maxime : mettre à jour les tâches, finir le journal, finir la connexion à la manette

Julie : implémenter la manette, programmer l’éclairage

Problèmes reportés :

- Flous sur le contenu de la classe

- Vue globale du projet pas claire

- Pas sur de l’implémentation de la librairie pour la manette Xbox